### 5.2.3 Pengujian

Setelah seluruh antarmuka pengguna dan logika komputasi pada sistem diimplementasikan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa seluruh fungsionalitas yang telah dibangun berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan operasional yang didefinisikan pada Bab IV, serta memastikan sistem terbebas dari kesalahan pemrosesan (bug) sebelum diterapkan di lingkungan PT Smart Home Inovasi Yogyakarta.

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah pengujian Black Box (Kotak Hitam). Pendekatan ini dipilih karena evaluasi difokuskan pada fungsionalitas input dan output perangkat lunak—seperti akurasi perekaman daily report, ketepatan kalkulasi Schedule Performance Index (SPI), dan respons pemicu indikator Early Warning System (EWS) pada dashboard—tanpa perlu meninjau struktur internal dari kode program. Pengujian dilakukan berdasarkan skenario interaksi langsung antara aktor (Manajer dan Teknisi) dengan sistem.

Tabel 5.1 Skenario dan Hasil Pengujian Black Box

| No | ID Pengujian | Deskripsi Skenario | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-AUTH-01 | Manajer melakukan login ke dalam sistem menggunakan kredensial otorisasi yang valid. | Sistem berhasil melakukan autentikasi kredensial dan merender dashboard utama dengan Role-Based Access Control (RBAC) tingkat Manajer secara presisi. | Autentikasi berhasil dan dashboard Manajer dirender dengan tepat. | Valid |
| 2 | TC-AUTH-02 | Teknisi melakukan login ke dalam sistem operasional menggunakan kredensial yang terdaftar. | Sistem memproses autentikasi secara valid dan mengarahkan pengguna ke halaman kanban khusus Teknisi sesuai konfigurasi role. | Autentikasi Teknisi berhasil diproses dan halaman kanban ditampilkan. | Valid |
| 3 | TC-AUTH-03 | Teknisi menginisiasi upaya untuk mengakses halaman dashboard Manajer melalui manipulasi URL langsung. | Sistem mengeksekusi validasi Role-Based Access Control (RBAC) dan memblokir akses tersebut sebagai bentuk mitigasi otorisasi. | Validasi RBAC berhasil mencegah akses ilegal dari Teknisi. | Valid |
| 4 | TC-MN-01 | Manajer memasukkan entitas data proyek instalasi baru ke dalam matriks sistem perencanaan. | Sistem melakukan perekaman data entitas secara presisi ke dalam basis data dan merender proyek baru pada daftar proyek. | Perekaman entitas proyek baru pada basis data tervalidasi sukses. | Valid |
| 5 | TC-MN-02 | Manajer menugaskan Teknisi ke sebuah proyek baru dengan menginputkan rentang jadwal pelaksanaan. | Sistem memvalidasi ketersediaan jadwal Teknisi terhadap matriks alokasi sebelumnya dan menyimpan penugasan jika tidak terjadi bentrok jadwal. | Validasi jadwal berhasil dan penugasan Teknisi direkam ke sistem. | Valid |
| 6 | TC-MN-03 | Manajer mengeksekusi mekanisme review gate dengan meninjau task evidence dari Teknisi dan memperbarui status menjadi Done. | Sistem merekam persetujuan Manajer secara presisi dan mengubah status tugas dari sedang ditinjau menjadi Done di basis data. | Perekaman mekanisme review gate dan pembaruan status berhasil dieksekusi. | Valid |
| 7 | TC-MN-04 | Manajer menginputkan instruksi balasan sebagai mitigasi atas laporan eskalasi kendala yang dikirimkan oleh Teknisi. | Sistem memproses instruksi balasan tersebut dan meneruskannya kembali ke halaman antarmuka Teknisi yang bersangkutan secara real-time. | Pemrosesan balasan eskalasi Manajer berhasil diteruskan kepada Teknisi. | Valid |
| 8 | TC-TK-01 | Teknisi melakukan pembaruan status pada papan kanban operasional dengan memindahkan tugas dari to_do menuju working_on_it. | Sistem merender perpindahan status secara dinamis pada antarmuka kanban dan merekam perubahan tersebut untuk pemantauan Manajer. | Pembaruan status pada kanban terekam secara presisi. | Valid |
| 9 | TC-TK-02 | Teknisi mengunggah dokumentasi visual sebagai task evidence untuk tugas operasional lapangan yang telah diselesaikan. | Sistem memvalidasi format dokumen dan menyimpan task evidence secara presisi agar dapat ditinjau melalui review gate. | Penyimpanan task evidence dari Teknisi ke sistem tervalidasi sukses. | Valid |
| 10 | TC-TK-03 | Teknisi mengirimkan formulir laporan eskalasi terkait kendala teknis atau bug yang ditemukan di lapangan kerja. | Sistem merekam agregasi kendala lapangan dan secara otomatis menampilkan indikator peringatan eskalasi pada dashboard Manajer. | Perekaman laporan eskalasi dan notifikasi ke Manajer berhasil. | Valid |
| 11 | TC-TK-04 | Teknisi mengakses menu Self-Performance Dashboard sebagai bentuk swamonitoring atas capaian Schedule Performance Index (SPI) pribadinya. | Sistem merender matriks kinerja individu dengan menyajikan kalkulasi SPI berdasarkan agregasi penugasan yang ditangani oleh Teknisi bersangkutan. | Matriks swamonitoring kinerja Teknisi berhasil dirender secara presisi. | Valid |
| 12 | TC-SYS-01 | Sistem merespons aksi persetujuan review gate dari Manajer yang merubah status penugasan menjadi Done. | Sistem mengomputasi nilai Earned Value secara otomatis berdasarkan bobot penugasan yang telah disetujui penyelesaiannya oleh Manajer. | Komputasi Earned Value oleh sistem berjalan secara akurat. | Valid |
| 13 | TC-SYS-02 | Sistem mengeksekusi mekanisme Early Warning System (EWS) pada saat periode pelaporan harian (daily report) berakhir. | Sistem mengomputasi Schedule Performance Index (SPI) dengan membandingkan Earned Value terhadap Planned Value, lalu merender indikator warna (Red-Amber-Green) secara presisi. | Komputasi SPI dan penentuan indikator warna berfungsi tepat. | Valid |
| 14 | TC-SYS-03 | Sistem mengelola representasi daftar proyek pada halaman dashboard pemantauan Manajer. | Sistem melakukan agregasi nilai SPI dan merender urutan proyek dengan mengutamakan entitas proyek berstatus kritis pada posisi teratas matriks. | Agregasi prioritas proyek pada dashboard dirender dengan valid. | Valid |
| 15 | TC-SYS-04 | Sistem memproses input data alokasi penugasan Teknisi baru dari form entri yang diakses oleh Manajer. | Sistem mengomputasi validasi jadwal untuk mencegah presensi jadwal yang bentrok antar proyek pada matriks penugasan Teknisi. | Validasi sistem untuk mitigasi bentrok jadwal berfungsi sempurna. | Valid |

Berdasarkan hasil pengujian Black Box pada Tabel 5.1, keseluruhan 15 skenario yang terbagi ke dalam empat kategori utama—yakni otentikasi (AUTH), fungsionalitas manajer (MN), fungsionalitas teknisi (TK), dan pemrosesan sistem (SYS)—menunjukkan tingkat keberhasilan 100% dengan seluruh pengujian berstatus Valid. Pencapaian ini secara langsung memvalidasi bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang didefinisikan pada Bab IV telah terpenuhi secara presisi di dalam satu ekosistem sistem yang terpadu. Lebih lanjut, hal ini membuktikan keandalan sistem dalam menerapkan otorisasi Role-Based Access Control (RBAC) serta mengomputasi kalkulasi Schedule Performance Index (SPI) dari agregasi input daily report. Proses komputasi tersebut juga telah tervalidasi mampu memicu indikator Early Warning System (EWS) pada dashboard secara otomatis sebagai langkah mitigasi risiko. Dengan demikian, perangkat lunak ini dinyatakan stabil dan siap untuk diimplementasikan di lingkungan operasional PT Smart Home Inovasi Yogyakarta. Setelah seluruh kapabilitas teknis dasar ini berhasil melewati review gate pengujian, pembahasan selanjutnya akan mengevaluasi keunggulan serta inovasi yang ditawarkan oleh sistem.